南京市高淳区关于中央生态环境保护督察

交办信访事项整改情况公示表

| 批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二十八批64号 | X2JS202204210039，南京市高淳区北岭路33号4幢，小区车库居民及1单元401室住户，安装使用直排下排油烟机且未安装防护装置，导致油烟直排下水道后窜入2单元1302室居民家中。 | 高淳区政府 | 2022年4月30日 | 1.由淳溪街道负责，对车库油烟管道加装小型油烟净化设施，油烟净化后再排放，避免油烟异味影响其他居民。此项工作已于4月22日完成。 2.由淳溪街道牵头，在被投诉人住宅的油烟排口加装管道，油烟经管道通向楼顶高空排放，避免油烟对相邻住户的干扰。此项工作于4月30日前完成。 | 一是于2022年4月22日完成对车库油烟管道加装小型油烟净化设施，油烟净化后再排放，避免油烟异味影响其他居民。 二是于2022年4月23日完成在被投诉人住宅的油烟排口加装管道，油烟经管道通向楼顶高空排放。 三是积极与周边居民做好沟通走访。2023年3月24日，淳溪街道工作人员对朝阳花园3名周边居民进行走访，与居民做好解释沟通工作，询问对4栋401户油烟排放改装后的看法和意见，3名居民表示对油烟排放改造工作满意。 | 是 |
| 第三十批121号 | X2JS202204230015，南京市高淳区大量雾炮车、洒水车以及水喷淋装置，噪音扰民。 | 高淳区政府 | 2022年4月28日前 | 1.高淳区城管局优化保洁车辆作业方式。所有洒水车等保洁车辆在经过学校、居民区时降低或关闭警示音乐；在晚间行人较少时关闭警示音乐；尽量避开上下班高峰期进行作业。 2.高淳区城管局要求所有雾炮车作业时严格作业规程，车辆正常运行时使用最低的800转档位作业，进一步压降作业噪声。 | 一是加强车辆作业管理，优化保洁车辆作业方式，车辆作业时严格按照规定时间及路线作业，避开上下班高峰期及拥堵路段。所有洒水车等保洁车辆在经过学校、居民区时降低或关闭警示音乐；在晚间行人较少时关闭警示音乐。 二是要求所有雾炮车作业时严格作业规程，车辆正常运行时使用最低的800转档位作业，进一步压降作业噪声。 三是要求城市保洁服务单位北控公司定期对洒水车、雾炮车辆维护保养，确保车辆正常运行，避免因故障等原因产生其他运行噪声。 四是制定了《路灯喷雾系统方案》，细化了维护保养方案，明确了巡查频次、运营维护要求和内容，确保设施保持低噪声状态稳定运行。 | 是 |
| 第十五批104号 | X2JS202204080005，南京市高淳区阳江镇，违法占用上千亩基本农田开挖鱼塘、蟹塘，导致水体富营养化严重，固城湖圩埂夏季散发刺鼻腥臭味。1.永胜圩内挖湖造景，面积约万亩；2.永胜圩内史团结家庭农场，面积约1千亩；3.永胜圩内阳江镇水产健康养殖示范基地建设项目，面积1297亩；4.永丰圩内其他养殖基地，面积约8万亩。 | 高淳区政府 | 2023年5月31日 | 1.对永胜圩、永丰圩范围内沟汊、水渠开展垃圾打捞、清理收处，对固城湖圩堤沿线开展环境大检查，清障清杂。 2.分段包干责任，落实专人长效做好督查检查，确保岸坡与河道垃圾及时清运，严禁乱排、乱倒。 3.对养殖池塘生态化改造及尾水处理情况开展全面排查，提高养殖尾水处理效率，最大限度消减污染。 | 一、检查执法情况 一是阳江镇常态化开展生活污染和农业面源污染巡查监管，未发现水污染物超标排放、设施不正常运行等违法行为。 二是加大耕地保护监管巡查。2022年以来累计开展违法用地巡查检查共147次，未发现新增占用基本农田建设水产养殖设施、占用耕地挖湖造景等行为，有力有效守牢耕地红线。 三是常态化开展生活污染和农业面源污染巡查监管，未发现水污染物超标排放、设施不正常运行等违法行为。 二、整改措施落实情况 一是强化责任落实。压实土地用途管控责任，阳江镇与区委区政府签订责任状，严格落实耕地保护“党政同责”。 二是强化技术引导。加强生态养殖技术培训，积极组织养殖户参加省、市、区生态养殖培训班，2022年阳江镇举办高素质农民水产养殖培训班，村级举办科协大讲堂等水产生态养殖培训班，组织开展农业科技示范基地技术观摩培训、“两在两同”建新功水产养殖用药减量行动等培训宣讲活动，2022年共累计培训1000余人次。提升养殖尾水处理工艺，加大设备投入，2022年入库采购新增享受农机购置与应用补贴水车式增氧机31台，全镇增氧设施普及率约80%，在永胜圩、狮树河、撑龙港、平干圩等区域安装生态净水浮床7606.5平方米。推广规模化标准化养殖，2022年4月份完成永胜圩生态养殖基地标准化改造1050亩，总投入1290万元。 三是强化宣传教育。2022年发放《致全镇广大水产养殖朋友的一封信》5500份，签订“八不准”规范养殖责任书4800份，重点区域设置生态养殖长效管理提醒公示牌，引导养殖户合理处置死草死鱼死蟹及生产生活垃圾。不断强化垃圾收运处置，2022年5月份开展环境整治提升月活动，评比出最美河道10条、最美村庄5个、最美单位11个，全镇配套垃圾中转站2个，11个村、集镇片区、永胜圩农业园区片区均实行保洁服务外包，此外各村还配备保洁员314名。 四是强化长效管控。严格落实河长责任。镇级河长每月一巡、村级河长每周一巡，阳江镇、村两级河长共130人，辖区内共有镇级河道7条、村级河道108条，2022年累计巡河6941次，自查自纠小微保洁问题2716个，均已完成整治。每月开展水环境检查考核评比，根据考核结果颁发流动红旗蓝旗，2022年落实水环境考核奖补资金416万元。2022年新增创成撑龙港、镜子河、扁担河3条生态河道，新增创成水阳江、狮树河、撑龙港、官溪河7条幸福河湖。积极开展河道整治。完成撑龙港5公里生态岸坡绿化建设，改善水系生态环境。结合2022年美丽乡村建设，完成杭村、榨角头、西莲、杨家湾等8个自然村部分沟汊清淤连通。2022年完成平干圩村4.8公里河道清淤施工，总投资约800万元；2022年完成了临湖村5.2公里河道生态岸坡建设，总投入约40万元；公共河道投放净水鱼类23万尾，在狮树河岸边栽种净水植物约10公里。 三、整改效果。 常态化开展养殖池塘、公共河道水质抽检，2022年以来累计检测点位313个，水质均达到Ⅳ类及以上。区级河道检测共77次，水质均达到Ⅳ类及以上。2022年5月份开展环境整治提升月活动，评比出最美河道10条、最美村庄5个、最美单位11个。 | 是 |
| 第三十一批130号 | D2JS202204240086，南京市高淳区古柏街道前保村胡东饭店对面的一家钢管租赁公司，回收废油涂刷钢管，异味扰民。 | 高淳区政府 | 立行立改 | 1. 高淳古柏街道督促南京海幸架业有限公司做好地面保洁。 2．高淳生态环境局督促企业落实主体责任，采取有效措施，减少异味扰民情况，做好与周边居民的沟通解释。 | 一、执法检查情况 2022年4月18日，高淳生态环境局执法人员会同古柏街道工作人员对该公司进行了现场检查,发现该公司厂内北侧露天堆放有7个铁桶，其中5个桶为空桶。经核实该公司露天堆放的5个废弃空桶前期装有机油、脱模剂等材料，5个废弃空桶属于危险废物。该公司上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条第二款,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第六项、第一百一十二条第二款对该公司上述环境违法行为立案查处。 二、整改措施落实情况 古柏街道严格落实属地监管责任，主要领导及分管领导定期到现场进行检查，督促南京海幸架业有限公司加强厂区环境整治，做好日常保洁及危废问题整改，定期打扫清洗地面，保证厂区环境干净整洁。 高淳生态环境局对企业管理人员进行危险废物管理知识培训，提高企业环境管理水平，要求企业及时将危险废物包装后入库存放，包装容器应加盖封口，防止气味溢出，对周边居民产生影响；现场指导南京海幸架业有限公司按照规范要求建设危险废物贮存仓库，悬挂危险废物标识牌，建立危险废物管理台账，签订危废处置合同，开展危险废物网上申报、转移工作。 三、整治效果 2022年4月25日，高淳生态环境局组织对南京海幸架业有限公司厂界4个无组织排放点开展现场非甲烷总烃、恶臭检测，检测结果符合环境质量要求。古柏街道督促南京海幸架业有限公司落实主体责任，积极与周边过往居民沟通解释，向周边居民介绍整改情况，邀请附近居民到厂内查看整改情况，周边居民对整改情况表示认同。 | 是 |
| 第十二批21号 | D2JS202204050054，南京市高淳区漆桥镇，南京市德惠新材料有限公司，生产时异味扰民。 | 高淳区政府 | 2022年6月30日 | 1.高淳生态环境局已对南京德惠新材料有限公司生产过程中产生的有机废气未经收集处理问题、工业固废露天堆放问题进行立案查处（宁环案立〔2022〕18033号），同时要求企业建设有机废气治理设施，工业固废移入固废仓库规范贮存，禁止露天堆放。 2.高淳区漆桥街道督促该公司清扫场地，修复破损门窗，并按照高淳区攻坚办制定的《关于印发〈高淳区玻璃钢、铸造行业企业大气污染专项整治方案〉的通知》要求，于4月20日前完成整治提升方案的编制，进行全面整改。 | 一、执法检查情况 2022年4月5日高淳生态环境局执法人员对南京德惠新材料科技有限公司进行现场检查,发现该公司废树脂砂露天堆放,未入库贮存;2022年4月6日进行现场检查时,发现该公司注砂、浇铸等环节有机废气未安装、使用污染治理设施。上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条,我局根据 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第十项、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项立案查处。对该公司处以罚款人民币壹拾伍万壹仟元整，并责令立即改正违法行为。 此外，高淳生态环境局按规范开展监督性监测，严查企业环境违法行为，确保企业严格落实各项环保管理规定。 二、整改措施落实情况 一是高淳生态环境局已对南京德惠新材料有限公司生产过程中有机废气未经收集处理问题、工业固废露天堆放问题进行立案查处（宁环案立〔2022〕18033号），同时要求企业建设有机废气治理设施，工业固废移入固废仓库贮存，禁止露天堆放。 二是高淳区漆桥街道督促南京德惠新材料有限公司清扫场地，修复破损门窗，企业目前处于停业状态，并按照高淳区攻坚办制定的《高淳区玻璃钢、铸造行业企业大气污染专项整治方案》要求，于4月20日前编制整治提升方案，进行全面整改。 三是高淳区漆桥街道落实属地监管责任，督促南京德惠新材料有限公司履行环保主体责任；高淳生态环境局指导、督促企业依法按期完成违法问题整改，按照整治提升方案，加快问题的整改推进，加强企业厂区环境整治，督促企业落实自行监测。 三、整治效果 2023年2月15日，高淳生态环境局组织监测单位对该公司废气处理设施的进、出口废气排放情况、厂界四周的无组织废气进行监测，检测结果表明废气排放、无组织废气达到相应排放标准。 | 是 |